Изменения в проектную декларацию ООО «Золотая горка», привлекающего денежные средства

участников долевого строительства 3 секционных многоквартирных домов (132 квартиры) по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, п. Кирпичный (в районе пос. Кирпичный), входящих в третью очередь строительства жилого загородного комплекса «Золотая горка»

Проектная декларация опубликована в Газете «ТоДаСё» № 37 (118) от 11 октября 2014 г.

Лист изменений

| Номер пункта проектной декларации | Сведения, указанные в проектной декларации | Формулировка из пункта проектной декларации | Измененная редакция |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | цель проекта строительства, этапы и о сроки его реализации, результат государственной экспертизы проектной документации | Целью проекта являются проектирование и строительство 3 (трех) секционных многоквартирных жилых домов (132 квартиры), входящих в третью очередь строительства жилого загородного комплекса «Золотая Горка», номера по генплану 2А, 3А, 6А Начало строительных работ – четвертый квартал 2014 года. Окончание строительных работ – четвертый квартал 2015 года. Положительное Сводное Заключение Управления государственной экспертизы Свердловской области № 66-1-4-0297-120046-1 от 17 мая 2012 по проекту объекта капитального строительства: Загородный коттеджный посёлок, расположенный в ГО Среднеуральск Свердловской области, район пос. Кирпичный (единый шифр отсутствует, 2011-2012 гг.). | Целью проекта являются проектирование и строительство 3 (трех) секционных многоквартирных жилых домов (132 квартиры), входящих в третью очередь строительства жилого загородного комплекса «Золотая Горка», номера по генплану 2А, 3А, 6А Начало строительных работ – четвертый квартал 2014 года. Окончание строительных работ: - секционного многоквартирного жилого дома (номер по генплану 2 А) - четвертый квартал 2017 года; - секционного многоквартирного жилого дома (номер по генплану 3 А) - первый квартал 2017 года; секционного многоквартирного жилого дома (номер по генплану 6 А) - четвертый квартал 2017 года; Положительное Сводное Заключение Управления государственной экспертизы Свердловской области № 66-1-4-0297-12/12-0046-1 от 17 мая 2012 по проекту объекта капитального строительства: Загородный коттеджный посёлок, расположенный в ГО Среднеуральск Свердловской области, район пос. Кирпичный (единый шифр отсутствует, 2011-2012 гг.). |
| 2.8. | предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектовнедвижимости, орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома: первый квартал 2015 года. Органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию, является - Администрация города Среднеуральска. | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: - секционного многоквартирного жилого дома (номер по генплану 2 А) - четвертый квартал 2017 года; - секционного многоквартирного жилого дома (номер по генплану 3 А) - первый квартал 2017 года; секционного многоквартирного жилого дома (номер по генплану 6 А) - четвертый квартал 2017 года; Органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию, является - Администрация города Среднеуральска. |

Директор ООО «Золотая горка» - Осинцев Сергей Ефимович